| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| THÀNH PHỐ CẦN THƠ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 673/QĐ-UBND | Cần Thơ, ngày 17 tháng 3 năm 2016 |

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối lớp học,

phòng thí nghiệm thực hành giai đoạn 2 tại cơ sở 1 thuộc Trường

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

# ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 538/BC-SKHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2016,

##### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối lớp học, phòng thí nghiệm thực hành giai đoạn 2 tại cơ sở 1 thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố quản lý dự án:

1. Mục tiêu đầu tư:

a) Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các chuyên ngành kỹ thuật công nghệ theo hướng “kỹ sư nâng cao kỹ năng tay nghề chuyên môn” và một số ngành khác theo nhu cầu xã hội.

b) Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động văn hóa, xã hội khác. Nhà trường đóng vai trò là nhân tố thúc đẩy, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ.

c) Làm cơ sở để quy hoạch lại tổng mặt bằng cho phù hợp với tỷ lệ xây dựng, quy hoạch thoát nước để chống ngập cục bộ, tạo mỹ quan, thông thoát và vệ sinh môi trường.

2. Quy mô đầu tư:

a) Phần xây dựng: quy mô 01 tầng trệt, 06 tầng lầu, diện tích xây dựng 397m², diện tích sàn sử dụng 2.779m² bao gồm 13 lớp học (11 phòng học lý thuyết, 02 phòng thí nghiệm thực hành), 01 phòng hội trường, đáp ứng cho khoảng 1.120 sinh viên.

b) Thiết bị bao gồm:

- Cung cấp và lắp đặt bàn ghế hội trường, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bục giảng, bảng chống lóa, bảng công tác.

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh, ti vi.

- Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp.

c) Các hạng mục khác: gồm hệ thống thoát nước, hàng rào, sân đường, cây xanh.

3. Nhóm dự án: dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 29.807.829.000 đồng (hai mươi chín tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, tám trăm hai mươi chín ngàn đồng); trong đó:

a) Chi phí xây dựng: 			21.808.374.500 đồng;

b) Chi phí thiết bị:				  3.345.691.800 đồng;

c) Chi phí quản lý dự án:			     480.764.543 đồng;

d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	  1.774.044.887 đồng;

đ) Chi phí khác:				     318.305.693 đồng;

e) Chi phí dự phòng:			  2.080.647.694 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý, đầu tư. Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn thực hiện dự án như sau:

| Năm | Nguồn vốn (đồng) |
| --- | --- |
| Năm thứ 1 (chuẩn bị đầu tư) | 150.000.000 |
| Năm thứ 2 | 20.000.000.000 |
| Năm thứ 3 (quyết toán) | 8.000.000.000 + giá trị còn lại |

6. Địa điểm thực hiện dự án: số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Giao Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ và các cơ quan liên quan, lập và trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khối lớp học, phòng thí nghiệm thực hành giai đoạn 2 tại cơ sở 1 thuộc Trường Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật hiện hành.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (đơn vị sử dụng) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - PCT UBND TP (1C); - VP UBND TP (3D); - Lưu: VT, LHS | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (đã ký) Võ Thành Thống |
| --- | --- |