| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1430/QĐ-UBND | Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cấp điện nông thôn thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2014-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Công văn số 7048/BCT-TCNL ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thực hiện đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia;

Căn cứ Công văn số 6130/VPCP-KTN ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao chủ đầu tư dự án cấp điện nông thôn thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 9348/BCT-TCNL ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc lập Dự án đầu tư “Cấp điện nông thôn thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2014-2020”;

Căn cứ Công văn số 3623/BCT-TCNL ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận danh mục, quy mô dự án “Cấp điện nông thôn thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Công văn số 76/HĐND-TT ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng dự án cấp điện nông thôn thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2014 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ Trình số 132/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 01 năm 2015, Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 850/SCT-QKĐB ngày 07 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cấp điện nông thôn thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2014-2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Cấp điện nông thôn thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2014-2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ.

3. Sự cần thiết đầu tư: Thực hiện Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2013-2020. Sẽ thúc đẩy quá trình điện khí hóa nông thôn, làm chuyển dịch một bộ phận lao động nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống dân cư khu vực nông thôn, giải quyết việc làm cho một bộ phận nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển du lịch,… cho khu vực nông nghiệp, nông thôn.

4. Mục tiêu đầu tư:

Cung cấp điện từ lưới điện quốc gia cho khu vực nông thôn thưa dân cư có điện sử dụng ổn định và an toàn theo quy định; thực hiện mục tiêu đến năm 2020 hầu hết các hộ dân trên địa bàn 04 huyện đều có điện sử dụng và hoàn thành tiêu chí số 4 về điện thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ.

5. Quy mô dự án đầu tư:

- Đường dây trung áp 22 kV:

+ Xây dựng mới: 224,9 km;

+ Cải tạo: 24,5 km;

- Trạm biến áp:

+ Xây dựng mới: Tổng công suất 5.965 kVA;

+ Cải tạo: Tổng công suất 500 KVA.

- Đường dây hạ áp và vật tư thiết bị cho hộ dân:

+ Đường dây hạ áp xây dựng mới: 427,1 km;

+ Đường dây hạ áp cải tạo: 87 km.

- Vật tư thiết bị cho hộ dân: 12.927 hộ (gồm: công tơ điện, dây dẫn sau công tơ và các phụ kiện, mạng điện trong nhà).

- Bồi thường giải phóng mặt bằng: (đính kèm bảng dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

6. Địa điểm đầu tư: Các ấp, khu vực trên địa bàn 04 huyện của thành phố Cần Thơ (Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền).

7. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích 99,76 ha trong đó:

- Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn: 21,65ha.

- Diện tích đất giới hạn sử dụng: 78,11ha.

8. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 286.482.533.332 đồng (hai trăm tám mươi sáu tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi hai đồng), bao gồm:

- Chi phí xây dựng sau thuế			:  206.721.747.816 đồng.

- Chi phí thiết bị					:    16.200.041.000 đồng.

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng	:      8.231.187.456 đồng.

- Chi phí quản lý dự án				:       3.236.824.374 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		:     13.655.551.027 đồng.

- Chi phí khác					:       2.143.527.849 đồng.

- Chi phí dự phòng					:     36.293.653.810 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

- Ngân sách Trung ương (85%): 243.435.307.164 đồng.

- Ngân sách địa phương (15%): 43.047.226.168 đồng.

10. Khả năng cân đối vốn:

- Ngân sách địa phương: Cân đối và bố trí vốn từ năm 2016 để thực hiện dự án hoàn thành đúng quy định (dự án đảm bảo thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định).

- Ngân sách Trung ương: Sẽ gửi lấy ý kiến Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định phần vốn Trung ương theo quy định.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2020.

- Năm 2015: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn chỉnh thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt dự án.

- Năm 2016-2020: Lập thủ tục đấu thầu theo đúng quy định; thực hiện thi công xây dựng công trình; nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng. Hoàn tất các thủ tục thanh, quyết toán công trình.

Điều 2. Sở Công Thương (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần thơ, Giám đốc Sở Công Thương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT.HĐND thành phố; - CT, PCT UBND thành phố (1AB); - VP UBND TP(3D); - Lưu: VT, QH. 5720+850 | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (đã ký) Lê Hùng Dũng |
| --- | --- |